REPUBLIKA HRVATSKA

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA

OPĆINA VIŠKOVCI

**KLASA:**400-01/17-01/01

**URBROJ:**2121/10-02-01/17-01

Viškovci, 03. siječnja 2017. godine

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**POZIV NA DOSTAVU PONUDE**

**NARUČITELJ:** Općina Viškovci, Omladinska 23, Viškovci, OIB:70382818640

Sukladno čl. 18. stavku 3. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ br. 90/11, 83/13, 143/13 I 13/14), za godišnju procijenjenu vrijednost nabave manju od 200.000,00kn, odnosno 500.000,00kn bez PDV-a (tzv. bagatelnu nabavu), naručitelj nije obavezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi.

Temeljem članka 7., 8. i 9. Odluke o provedbi postupaka nabave roba, radova i usluga bagatelne vrijednosti, Klasa: 400-01/15-01/03, Urbroj:2121/10-02-01/15-03 od 29. travnja 2015. godine, postupak bagatelne nabave procijenjene vrijednosti jednake ili veće od 70.000,00kn provodi se pozivom na dostavu ponuda od najmanje 3 (tri) gospodarska subjekta.

1. **OPIS PREDMETA NABAVE:**

**Evidencijski broj nabave:** B-02/16

**Predmet nabave**:izrada projektne dokumentacije za izgradnju društveno – edukativnog kompleksa Vučevci

**Procijenjena vrijednost nabave**: 135.000,00 (bez pdv-a).

1. **UVJETI NABAVE:**

Vaša ponuda treba ispunjavati sljedeće uvjete:

**Način izvršenja**: Ugovor

**Rok izvršenja usluge:**

Idejno rješenje: 10 dana

Glavni projekt: 35 dana od prihvaćanja vizualnog koncepta – idejnog rješenja

Ishođenje građevinske dozvole : krajnji rok 15.03.2017.g.

**Rok valjanosti ponude**:30 dana

**Mjesto izvršenja**:k.č.br. 206 i 207 k.o. Vučevci, Općina Viškovci

**Rok, način i uvjeti plaćanja**: 30 dana od dana ovjere situacije/računa od strane Općine Viškovci

**Cijena ponude**: U cijenu ponude bez PDV-a uračunavaju se svi troškovi i popusti ponuditelja; cijenu ponude potrebno je prikazati na način da se iskaže redom: cijena ponude bez PDV-a, iznos PDV-a, cijena ponude s PDV-om.

**Kriterij za odabir ponude**: najniža cijena

**3. RAZLOZI ISKLJUČENJA PONUDITELJA:**

-ako nije ispunio obvezu plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, osim ako mu je sukladno s posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza

**Dokazi sposobnosti**:

**A/za uvjete pravne i poslovne sposobnosti**

-isprava o upisu u sudski, obrtni ili drugi registar, ne starija od 3 mjeseca računajući od dana početka postupka bagatelne nabave

**B/za uvjete financijske sposobnosti**

-potvrda porezne uprave o nepostojanju duga, ne starija od 30 dana računajući od dana početka postupka bagatelne nabave

**4. PODACI O PONUDI:**

Sadržaj i način izrade mora sadržavati:

1. popunjeni i ovjeren ponudbeni list

2. tražene dokaze sposobnosti i

3. popunjeni i ovjeren troškovnik

Pri izradi ponude ponuditelj se mora pridržavati projektnog zadatka za izradu glavnog projekta.

**4.** **NAČIN DOSTAVE PONUDE:**

Ponuda se dostavlja na Ponudbenom listu iz priloga ovoga Poziva, a koje je potrebno dostaviti ispunjene i potpisane od strane ovlaštene osobe ponuditelja. Naručitelj neće prihvatiti ponudu koja ne ispunjava uvjete i zahtjeve vezane uz predmet nabave iz ovog Poziva.

Molimo da Vašu ponudu dostavite u zatvorenoj omotnici poštom ili izravno na adresu naručitelja, radnim danom od 07,00 – 15,00 sati.

Na zatvorenoj omotnici moraju biti navedeni naziv i adresa naručitelja:

**OPĆINA VIŠKOVCI**

**OMLADINSKA 23**

**VIŠKOVCI**

**PONUDA ZA PREDMET NABAVE**: **PONUDA ZA IZRADU PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA IZGRADNJU DRUŠTVENO – EDUKATIVNOG KOMPLEKSA VUČEVCI**

**Krajnji rok za dostavu ponude:** 16. siječnja 2017. godine

**5. OSTALO**

**Obavijesti o vezi predmeta nabave:**

**kontakt osoba**: Tihana Duvnjak, e-mail: [opcina.viskovci1@os.t-com.hr](mailto:opcina.viskovci1@os.t-com.hr), tel. 031/857-227

**Obavijest o rezultatima**: Pisanu obavijest o rezultatima nabave Naručitelj će dostaviti ponuditelju u roku od 8 dana od dana isteka roka za dostavu ponude.

**Za ovlaštene predstavnike Općine Viškovci**

**Tihana Duvnjak v.r.**

**Prilozi:**

1. ponudbeni list

2. projektni zadatak

2. troškovnik